Бизнес-процесс работы блока аналитики

Оглавление

1	БП работы блока аналитики	2

1.1	Цель работы блока аналитики	2

1.2	Типы создаваемых артефактов	2

1.3	Последовательность работы	2

1.4	Статусы задач блока аналитики в ERM	3

2	Разработка требований	3

2.1	Как подготовить функциональные требования	3

2.2	Чек лист проверки функциональных требований и постановки задачи	5

2.3	Подготовка User Story	6

2.3.1	Как подготовить ФТ?	7

2.3.2	Как подготовить user story (постановку задач)?	7

2.4	Ревью функциональных требований	8

2.5	Сессии обсуждений и демонстраций постановок/требований	8

БП работы блока аналитики

Цель работы блока аналитики

Основной целью работы подразделения является удовлетворение потребностей бизнеса посредством функционала разрабатываемого на основе требований сотрудников блока аналитики.

Типы создаваемых артефактов

- Функциональные Требования (Epic) – требование к системе, для реализации которого требуется выполнение нескольких задач.

- Постановки (User Story) – часть требования (Epic), выделанная для передачи в разработку.

- Инструкция пользователя.

Последовательность работы

- Блок анализа планирует работу 2-х недельными спринтами.

- Задачи, не решенные в рамках предыдущего спринта, переносятся в новый спринт.

- Все задачи должны ставиться в следующих системах:

1С Итилиум: Регистрируют пользователями и переносятся сотрудниками ТП в RedMine

RedMine: Создаются сотрудниками блока разработки Веб или сотрудниками ТП.

| - № | - Шаг процесса | - Статус Задачи |
| --- | --- | --- |
|  | - Каждые 2 недели во вторник Руководитель блока аналитики выгружает текущие задачи из ERM и выставляет приоритет совместно с представителями от бизнеса подразделений. | Статус «Новая». |
|  | - На следующий день (среда) на совместной встрече блока аналитики задачи распределяются в соответствии с приоритетами и текущей загрузкой. | Статус «Новая». Назначена на аналитика. Выставлен приоритет. |
|  | - В четверг на встрече с Исполнительным Директором задачи следующего спринта утверждаются и передаются в работу. | Статус «Новая». Назначена на аналитика. Выставлен приоритет. Указан спринт. |
|  | - Аналитики берут задачи с указанным спринтом из статуса новая в соответствии с приоритетом. Задаче должен быть выставлен статус «Анализ» или «Запланирована». | Статус «Анализ»/ «Запланирована». Ставит аналитик |
|  | - Задача выполняется в соответствии с разделом «Разработка требований». В ходе разработки может потребоваться обсуждение демонстрация требований. См. «Сессии обсуждений и демонстраций постановок/требований». | Статус «Анализ». |
|  | - После разработки крупного функционала, при необходимости Аналитик проводит бизнес тестирование/демонстрацию разработанного функционала. | Статус «Бизнес - Тестирование». Ставит тестировщик |
|  | - После завершения задачи Аналитик добавляет/корректирует поставку в Wiki ERM. | Статус «Выполнена». Ставит руководитель тестировщиков |
|  | - После каждого спринта Руководитель блока аналитики организует встречу по ретроспективному анализу требований. | Статус «Выполнена». |

Статусы задач блока аналитики в ERM

| Статус | Что означает |
| --- | --- |
| Новая | Является общим бэклогом проекта Web и бэклогом для блока анализа. Из данного статуса аналитики берут задачи добавленные в текущий спринт в работу, в соответствии с выставленным приоритетом. |
| Запланирована | Задачи в данном статусе были взяты в работу, но на текущий момент отложены, ожидают обратной связи, доп. Информации и пр. |
| Анализ | Задачи в данном статусе находятся в работе у аналитика в настоящий момент. На аналитике не должно быть сразу несколько задач в данном статусе. |
| Ожидает разработки | Является бэклогом для блока разработки. Все задачи завершённые аналитиками и требующие разработки должны переводиться в данный статус. |
| Бизнес-тестирование | После завершения тестирования тестировщик по требованиям аналитика предоставляет стенд для тестирования функционала бизнесом. Аналитик отправляет стенд бизнесу: - при наличии замечаний заводит Task и связывает ее с основной задачей. - При успешном тестировании аналитик переводит задачу в статус «Тестирование завершено» и назначает исполнителя тестировщика |

Разработка требований

Как подготовить функциональные требования

Ниже представлена таблице с описанием всех стадий подготовки требований (аналитики).

| № | Стадия | Зачем нужно | Где представлен результат | Пример результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определяем потребности | Чтобы до начала описания требований и модели решения четко понимать потребность пользователя, которую нам нужно удовлетворить и не отклоняться от цели при описании требований и модели реализации. | Easy RedMine Анализ потребностей- список тем, потребности по которым анализируются. Формулировка потребности должна идти в начале Требований. | Мне, как лицу, согласующему доступы, необходимо иметь возможность делегировать эту обязанность на постоянной основе произвольному сотруднику, чтобы я мог сосредоточиться на более важных делах. |
|  | Описываем сценарии использования ( при необходимости) | Чтобы понять, как результаты, которые хочет получить пользователь влияют на архитектуру нашей системы и как должны себя вести компоненты нашей системы, для того чтобы реализовать нужную для пользователя функциональность. Сценарии описываются для всех новых интерфейсных элементов и функций. | Easy RedMine |  |
|  | Формулируем требования к Системе | Чтобы определить набор требований к функциональности Системы, выполнения которых позволит удовлетворить потребность пользователя. | Easy RedMine При формировании требований требуется учитывать влияние новых доработок на текущий функционал системы. Функциональные требования должны быть согласованы с заинтересованными сторонами: - Заказчик функционала - Руководитель разработки веб |  |
|  | Рисуем прототипы (Веб-интерфейс) | Чтобы понимать как реализуемая функция будет выглядеть в пользовательском интерфейсе Системы. | Прототипы в Easy RedMine. Аналитик разрабатывает схематические прототипы/мокапы в Axure |  |
|  | Верифицируем все требования | Чтобы требования, которые отправляются на согласование и в реализацию были качественными. | Проверенные требования по чеклисту |  |

Чек лист проверки функциональных требований и постановки задачи

| № | Наименование | Что проверяем |
| --- | --- | --- |
|  | Понимаю и могу объяснить/обосновать все, что указано в постановке. | - проверить, что в постановке задач (в требованиях, на прототипах и др.) нет элементов, описаний, которые не понятны зачем нужны и как работают. - не добавляем ничего, что не понимаем и не можем объяснить. Сначала выясняем нужно/не нужно/зачем |
|  | Перечитал(а) требования | - Требования в постановке непротиворечивы - Требования просты для понимания |
|  | Проверил(а) описание полей | - описание полей должно быть оформлено в отдельную таблицу - описание, что происходит если значение длинное или его нет |
|  | Проверил(а) описание поиска | - по каким атрибутам выполняется поиск - какой алгоритм поиска - как отображаются результаты поиска - сохранение результатов поиска |
|  | Проверил(а) описание кнопок | - названия - активность кнопок: когда недоступны/активны - что происходит при нажатии - что происходит при наведении |
|  | Проверил(а) описание формы в целом | - что происходит при открытии и закрытии форм - что происходит при возврате на форму |
|  | Проверил(а) описание доступов к функции | - кто имеет доступ к функциям |
|  | Проверил(а) описание подтверждений действий и сообщения об ошибках | - проверить при описании нужны или не нужны данные сообщения вообще для данной функции |
|  | Проверил(а) e-mail уведомления | - должен быть указан триггер уведомления; - текст отправляемый пользователю должен быть согласован с маркетингом |
|  | Проверил(а) что перечислены все формы/окна/разделы и др., где требуется внести изменения | - должны быть добавлены в постановку задач все объекты, на которых требуется внести изменения |
|  | Проверил(а), что в задаче в RedMine указаны все связи/компоненты/эпик/тэги | - все должно быть корректно и актуально - правила создания user story представлены в разделе «Подготовка User Story». |
|  | Проверил(а) что указаны требования к документации | - если после реализации постановки требуется сделать/актуализировать документацию, то постановка должна содержать требования к ней. - Необходимо создать связанную задачу со статусом «Новая» по разработке документации, которую мы возьмём в работу после разработки. |
|  | Проверил(а) реализуемость постановки задач | - уточнить у разработчика - подумать над impact от задачи совместно с разработчиком |

Подготовка User Story

Результатом стадии Анализ должна быть постановка задачи для разработчиков в виде user story в RedMine в проекте Web.

Постановка задачи - это задание для разработчика от аналитика или другого участника процесса производства.

Как подготовить ФТ?

Актуальный шаблон ФТ, который должен быть подготовлен находится в Wiki ERM:

https://gemotest.easyredmine.com/projects/265/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%A2

Как подготовить user story (постановку задач)?

Зайти в проект Web в RedMine.

Нажать кнопку Новая задача. Откроется форма создания задачи Новая задача.

Заполнить на форме поля:

- Тип задачи = User Story

- Тема = Указать название задачи: кратко, что нужно сделать, например: Фильтр "Все пользователи" в списке пользователей или "Уведомление при создании заявки".
Слова "Реализовать", "Доработать", "Добавить" не надо включать в названием Story. Они не несут никакой смысловой нагрузки и когда участники процесса видят задачи на своей доске, эти слова "съедают место".

- Спринт = Если известно в рамках какого спринта будет делаться story, то требуется выбрать спринт. Если не известно, то данное поле необходимо обнулить.
Изменение спринта в story должно выполняться через Руководителя блока аналитики веб.

- Заказчик = название заказчика, для которого требуется реализовать story.

- Связанные задачи = Указать ссылки на связанные задачи: задачи из проектов в EasyRedMine

- Родительская задача = Указать Epic, с которым связана задача.

- Описание = описать задачу для разработчика, которая должна включать следующие важные моменты:

  - проблематику: что случилось? почему мы решили вдруг делать эту задачу?

  - решение: каким способом предлагаем решать проблему и почему именно этим способом?

  - описание конкретных задач для разработки: что нужно изменить в системе, чтобы решить проблему.

  - ожидаемый результат: как проверить, что в результате реализовали то, что нужно для решения проблемы.

Самое важное, чтобы постановка задач доносила до Руководителя блока разработки и разработчика проблему, предлагаемое решение и описание того, что требуется изменить в системе без зацикливания на формализм.

Пример User Story в Wiki:

https://gemotest.easyredmine.com/projects/265/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_User_Story

Нажать кнопку Создать и открыть созданную задачу.

Для проверки user story на полные описания изменений, которые требуется сделать в системе, требуется использовать чек-лист.

После завершения всех работ по user story в части анализа и окончательного согласования требований аналитик должен изменить статус user story на «о».

Изменить значение поля Назначена:

- убрать себя из поля;

- если известно, кто будет выполнять разработку, то указать нового исполнителя по story в поле Назначена;

- если не известно, то поставить «веб-разработчики».

Ревью функциональных требований

- После подготовки требований аналитик выставляет статус «ожидается разработка» и назначает исполнителем «Веб-аналитики».

- Старшие аналитики берут задачи из этого статуса и проверяют поставку на соответствие чек листу из п.2.2.

- После проверки ФТ на соответствие п.2.2 ревьюер возвращает задачу на аналитика с комментариями и ставит статус «Запланирована».

Сессии обсуждений и демонстраций постановок/требований

В процессе формирования системных требований могут проводится сессии демонстраций/обсуждений постановок/требований для сбора замечаний до согласования.

За организацию и проведения сессий отвечает аналитик, которые готовит постановку задач (user story). В сессиях участвуют:

- заказчик функциональных требований

- аналитик (инициатор встречи)

- ведущий разработчик

- ведущий тест-инженер

- дизайнер